# 汉语教学语音纠错辅助工具 - 产品需求文档 (PRD)

文档版本: V1.0 (MVP 冻结版)

产品定位: 高校留学生对外汉语课堂辅助工具

核心技术: 科大讯飞流式语音评测 (CPA) + 语音合成 (TTS)

## 一、 产品概述

### 1.1 项目背景

针对高校留学生在汉语习得过程中存在的“洋腔洋调”问题，传统课堂教学难以提供高频次、一对一的发音纠错。本项目旨在通过 AI 语音识别技术，为学生提供课后/课上的精准发音反馈，辅助教师掌握全班学情。

由于产品定位为校内教学辅助工具（暂无商业化计划），系统设计秉持**“高保真教学体验优先，延后复杂商业基建”**的原则。

### 1.2 目标用户

- 学生端：高校留学生（高度依赖微信生态）。

- 教师端：对外汉语教师（依赖 PC 办公环境）。

### 1.3 MVP (最小可行性产品) 核心目标

验证核心闭环：在 1 个班级（约 20 人）中，跑通“教师手动发题 -> 学生流式跟读 -> AI 逐字判卷与纠音 -> 教师查看成绩表”的核心流程。

## 二、 总体技术架构与选型

为保证系统的健壮性、极高的开发效率及低迷的运维成本，本项目采用现代化的 Serverless 全栈方案：

- 前端（学生端）：微信小程序（利用原生 RecorderManager 保证录音高保真输入）。

- 前端（教师端）：基于 Next.js 的 React PC Web 单页应用。

- 全栈与接口层：Next.js API Routes (TypeScript) + Vercel 部署。

- 数据库与 BaaS：Supabase（PostgreSQL + Auth + Storage，深度利用 JSONB 格式处理复杂评测数据）。

- 核心 AI 服务：科大讯飞语音评测流式 API + 语音合成 API。

## 三、 核心功能详情 (MVP 范围)

### 模块 F2：学生朗读智能反馈 (核心痛点解决)

功能概述：学生朗读系统下发的句子，系统毫秒级返回成绩，提供从宏观（分数）到微观（逐字、声调、舌位）的多维纠错。

- 交互 1：流式录音与即时反馈

  - 按住录音，松手即出成绩。后端通过 WebSocket 将音频分片流式转发至讯飞 API，最大限度降低网络延迟。

- 交互 2：逐字标色诊断

  - 根据 API 返回结果，界面句子按字标色：读对为绿色，发音或声调不达标（如声调分 < 70）标为红色。

- 交互 3：专项纠错详情页 (点击红字进入)

  - 顶部 (标准读音)：展示带声调的拼音，并可通过 TTS 播放标准示范音。

  - 中部 (声调双曲线)：利用 ECharts，将“标准发音音高曲线”与“学生实际发音音高曲线”叠加绘制，直观展示走势差异（如四声降不下去）。

  - 底部 (舌位动画)：系统判定学生错误的声/韵母，通过**“预制素材映射机制”**，自动调出对应的口型舌位演示短视频（MP4），指导学生纠正口腔发音部位。

### 模块 F3：教师基础学情看板

功能概述：汇总全班练习数据，辅助教学决策。

- 展示形式：明细数据表格。

- 核心字段：学生姓名、完成任务情况、总分、错误字频次统计。

- 交互闭环：教师可点击查看具体错误详情，并支持点击音频链接回听学生原始录音（录音文件存在 Supabase Storage）。

### 模块 F0：基础支撑模块

- 身份认证：MVP 阶段采用统一发放的固定账号密码体系进行鉴权。

- 任务发布：教师在 PC 端后台，通过手动输入或粘贴文本的方式创建课后练习任务，并指定下发班级。

## 四、 用户故事清单 (Dev 任务拆解指南)

### 🔴 Must Have (MVP 必做范围)

- US1.01 [基础] 师生使用固定账号密码登录系统。

- US3.01 [教师] 在 PC 后台手动输入文本发布练习任务。

- US3.02 [教师] 在数据表格中查看全班成绩和错误字统计。

- US2.01 [学生] 在小程序看到今日练习任务。

- US2.02 [学生] 按住按钮录音，松开秒级获取评分。

- US2.03 [学生] 看到自己朗读的句子被逐字标绿/标红。

- US2.04 [学生] 点击错字，播放标准音 (TTS)。

- US2.05 [学生] 查看自己与标准音的声调曲线对比图。

- US2.06 [学生] 根据错因，观看对应的本地发音口型示范短视频。

## 五、 演进路线规划 (Roadmap)

### Phase 1: 技术验证 (PoC) ✅

- 讯飞 API 连通性测试、JSON 数据解析验证。

- 微信录音接口保真度验证。

### Phase 2: 最小可行性产品 (MVP) 🔄 (当前执行阶段)

- 完成本 PRD 定义的 F2、F3 及基础支撑功能。

- 使用静态舌位视频资源。

- 完成 Next.js + Supabase 架构搭建，并在单班级内上线公测。

### Phase 3: 功能完善与基建扩展 ⏸️ (未来规划)

- 智能出题 (F1)：对接 LangChain / 办公文档解析库，实现教师上传 PPT 自动提取练习题。

- 高级数据看板：为教师提供错误分布的图表化 Dashboard。

- 生态融合：对接学校 SSO 或微信手机号一键登录；引入练习排行榜激励机制。